# Pruebas y evidencias por página de SIGA Web

Revisión interna con datos ficticios · 27 de octubre de 2026

Se revisaron 70 páginas: 67 cumplieron las comprobaciones automáticas y 3 requieren revisión. Cada página tiene una ficha con su resultado y, cuando fue posible, su captura.

Alcance: carga de cada página con su rol, lectura del título, observación de errores del navegador y respuestas fallidas de API, captura en escritorio y medición del ancho del documento en móvil de 375 píxeles. Las pruebas utilizan el servidor de SIGA y datos temporales ficticios mediante un transporte en memoria; no se modificó SQL Server real.

Una página aprobada superó estas comprobaciones iniciales. Esto no certifica que todos sus botones, procesos, accesibilidad, seguridad o datos reales hayan sido probados. Las pruebas manuales con representantes y en dispositivos reales siguen pendientes.

# Resultados por perfil

Administrador: 9 de 10 páginas aprobadas en la revisión automática.

Coordinador: 10 de 10 páginas aprobadas en la revisión automática.

Docente: 7 de 7 páginas aprobadas en la revisión automática.

Estudiante: 11 de 11 páginas aprobadas en la revisión automática.

Padre o apoderado: 9 de 10 páginas aprobadas en la revisión automática.

Tutoría del docente: 12 de 12 páginas aprobadas en la revisión automática.

Vigilante: 9 de 10 páginas aprobadas en la revisión automática.

# Páginas que requieren revisión

Administrador · reportes.html: Desbordamiento móvil: 564 px para un ancho de 375 px

Padre o apoderado · justificaciones.html: Desbordamiento móvil: 413 px para un ancho de 375 px

Vigilante · accesos.html: Desbordamiento móvil: 720 px para un ancho de 375 px

# Pruebas de registro por tipo de usuario

Las operaciones siguientes se ejecutaron en el servidor de prueba con cuentas y archivos ficticios. Los resultados detallados de las 102 pruebas se incluyen en el anexo. Estas pruebas no modifican usuarios reales ni acreditan que se hayan pulsado todos los botones desde la interfaz.

## Administrador

Aprobado: documento inválido y nombre vacío rechazados; creación manual; rechazo de duplicado; edición y lectura del nombre actualizado; desactivación y rechazo de acceso; reactivación e inicio de sesión; eliminación de registro ficticio. Con la plantilla del rol se importó una fila válida, se consultó el rol importado y se rechazó una segunda importación duplicada.

## Coordinador

Aprobado: documento inválido y nombre vacío rechazados; creación manual; rechazo de duplicado; edición y lectura del nombre actualizado; desactivación y rechazo de acceso; reactivación e inicio de sesión; eliminación de registro ficticio. Con la plantilla del rol se importó una fila válida, se consultó el rol importado y se rechazó una segunda importación duplicada.

## Docente

Aprobado: documento inválido y nombre vacío rechazados; creación manual; rechazo de duplicado; edición y lectura del nombre actualizado; desactivación y rechazo de acceso; reactivación e inicio de sesión; eliminación de registro ficticio. Con la plantilla del rol se importó una fila válida, se consultó el rol importado y se rechazó una segunda importación duplicada.

Tutoría: se comprobó que la fila con Función de tutor Sí asigna tutoría al docente. No se crea una cuenta independiente de tutor.

## Padre o apoderado

Aprobado: documento inválido y nombre vacío rechazados; creación manual; rechazo de duplicado; edición y lectura del nombre actualizado; desactivación y rechazo de acceso; reactivación e inicio de sesión; eliminación de registro ficticio. Con la plantilla del rol se importó una fila válida, se consultó el rol importado y se rechazó una segunda importación duplicada.

## Vigilante

Aprobado: documento inválido y nombre vacío rechazados; creación manual; rechazo de duplicado; edición y lectura del nombre actualizado; desactivación y rechazo de acceso; reactivación e inicio de sesión; eliminación de registro ficticio. Con la plantilla del rol se importó una fila válida, se consultó el rol importado y se rechazó una segunda importación duplicada.

## Estudiante

Aprobado: carné de extranjería inválido rechazado; creación manual, duplicado rechazado, edición, desactivación, reactivación, inicio de sesión y eliminación del registro ficticio. Además, el piloto Excel de diez estudiantes comprobó los campos importados, duplicados y rechazo de un lote mixto sin guardar parcialmente.

Límites: estas pruebas no cubren todas las combinaciones de permisos, todas las contraseñas o archivos posibles, el registro manual desde cada formulario en un navegador real, ni las cargas con información oficial en SQL Server. La validación con representantes y el piloto oficial permanecen pendientes.

# Detalle de la ejecución automatizada

001. Coordinación limita asistencia y permisos a matrículas válidas de su programa — Aprobada

002. las clases validan cohorte, duplicados, jornada y cruces institucionales — Aprobada

003. el padrón separa edición de datos y cambio de estado — Aprobada

004. permanencia y seguridad conservan estados finales — Aprobada

005. justificaciones requieren revisión previa del tutor — Aprobada

006. reportes validan todos los filtros e incluyen permisos en Excel — Aprobada

007. la respuesta del equipo no expone documentos ni credenciales — Aprobada

008. los datos almacenados respetan programa, semestre y grupo de cada clase — Aprobada

009. no existen ofertas académicas duplicadas por cohorte — Aprobada

010. la plantilla SIGA_plantilla_apoderados.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

011. la plantilla SIGA_plantilla_administradores.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

012. la plantilla SIGA_plantilla_coordinadores.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

013. la plantilla SIGA_plantilla_docentes.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

014. la plantilla SIGA_plantilla_vigilantes.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

015. la plantilla SIGA_plantilla_estudiantes.xlsx es compatible con el importador — Aprobada

016. la plantilla descargable de Coordinación incluye semestres y no crea filas con solo programa — Aprobada

017. el importador ignora filas de programas precargados antiguos pero detecta registros incompletos — Aprobada

018. los programas adicionales se restringen a docentes y no admiten duplicados ni nombres inválidos — Aprobada

019. un docente de empleabilidad puede estar disponible para todos los programas sin conceder otros roles — Aprobada

020. el portal familiar contiene todas sus vistas y cada una tiene enrutamiento — Aprobada

021. el alcance familiar solo proyecta datos necesarios y asistencia académicamente válida — Aprobada

022. los filtros de asistencia rechazan fechas, estados y estudiantes fuera del vínculo — Aprobada

023. las alertas de asistencia se calculan por estudiante y no mezclan hermanos — Aprobada

024. las justificaciones familiares protegen matrícula, fechas y duplicados — Aprobada

025. las boletas no exponen el secreto QR y solo muestran códigos vigentes — Aprobada

026. las reuniones respetan el ciclo de vida y evitan respuestas repetidas — Aprobada

027. avisos, seguimiento y perfil conservan privacidad y validación — Aprobada

028. los vínculos familiares almacenados apuntan a cuentas y estudiantes existentes — Aprobada

029. las clases y asistencias almacenadas no filtran datos académicos ajenos — Aprobada

030. la carga de Docentes asigna Tutor únicamente cuando la plantilla indica Sí — Aprobada

031. Tutor ya no se admite como tipo de cuenta independiente — Aprobada

032. producción rechaza una configuración incompleta o insegura — Aprobada

033. los argumentos antimalware sustituyen la ruta sin usar un shell — Aprobada

034. el paquete excluye datos, respaldos, pruebas e informes — Aprobada

035. existen páginas legales y errores personalizados — Aprobada

036. la configuración textual false no habilita un proxy de confianza — Aprobada

037. el Administrador consulta estudiantes pero no puede registrarlos — Aprobada

038. el Administrador no retira Tutoría ni elimina a un Docente con tutorados — Aprobada

039. el Administrador gestiona el catálogo de programas sin dejar relaciones huérfanas — Aprobada

040. las rutas API inexistentes responden JSON 404 — Aprobada

041. las páginas y recursos inexistentes responden 404 sin mostrar el acceso — Aprobada

042. los recursos estáticos usan validación de caché y las API no se almacenan — Aprobada

043. una cookie de sesión manipulada es rechazada — Aprobada

044. las operaciones de escritura rechazan solicitudes sin token CSRF — Aprobada

045. el inicio de sesión limita intentos repetidos por cuenta e IP — Aprobada

046. los reportes administrativos usan la asistencia registrada por el Docente — Aprobada

047. el Docente debe enviar una sola asistencia por cada estudiante activo — Aprobada

048. el Docente solo puede modificar datos personales autorizados — Aprobada

049. el Docente consulta solicitudes creadas por estudiantes de sus clases — Aprobada

050. Coordinación autoriza una solicitud real de su programa y genera QR — Aprobada

051. el Coordinador solo obtiene estudiantes e incidencias de su programa — Aprobada

052. el Coordinador registra estudiantes y crea su cuenta dentro de su programa — Aprobada

053. la carga Excel del Coordinador valida el programa e importa cuentas estudiantiles — Aprobada

054. el Coordinador puede registrar y cerrar incidencias con auditoría — Aprobada

055. la cuenta multirol cambia entre Coordinador y Docente sin iniciar otra sesión — Aprobada

056. el Docente con función de tutor solo consulta estudiantes expresamente asignados — Aprobada

057. la cuenta Docente con tutoría alterna ambos modos y conserva su alcance — Aprobada

058. el Docente en modo Tutor registra permanencia con auditoría y no cierra sin sustento — Aprobada

059. la cuenta Docente multirol abre y regresa del modo Tutor sin otra sesión — Aprobada

060. el Estudiante solo consulta su propia asistencia — Aprobada

061. el Estudiante consulta únicamente su perfil, clases y tutoría autorizada — Aprobada

062. el Estudiante solo actualiza contacto y preferencias autorizadas — Aprobada

063. el Estudiante envía justificaciones propias con trazabilidad — Aprobada

064. el Estudiante solicita salida pero solo Coordinación genera su QR — Aprobada

065. el Padre o apoderado solo consulta a sus estudiantes vinculados — Aprobada

066. el padrón familiar muestra tutor y rechaza estudiantes ajenos — Aprobada

067. el Apoderado envía justificaciones solo para un estudiante vinculado — Aprobada

068. el Apoderado consulta su QR pero no puede decidir sobre salidas — Aprobada

069. las confirmaciones de reunión y el perfil familiar quedan limitados a la cuenta — Aprobada

070. Vigilancia valida una boleta QR autorizada una sola vez — Aprobada

071. Vigilancia consulta un QR inválido y conserva el intento rechazado — Aprobada

072. Vigilancia recibe únicamente la información mínima durante una consulta — Aprobada

073. el Vigilante registra incidencias pero no puede decidir autorizaciones — Aprobada

074. los reportes de Vigilancia consolidan validaciones, rechazos e incidencias — Aprobada

075. la política del navegador permite usar la cámara QR solo desde SIGA — Aprobada

076. el Coordinador asigna horarios visibles solo para el Docente y estudiantes matriculados — Aprobada

077. el Administrador controla los vínculos entre apoderados y estudiantes — Aprobada

078. Vigilancia registra ingresos por QR firmado sin exponer el padrón completo — Aprobada

079. un docente de empleabilidad importado aparece en los programas autorizados — Aprobada

080. la carga de empleabilidad acepta el Excel anterior y limita el acceso a clases asignadas — Aprobada

081. piloto Excel de diez estudiantes ficticios conserva datos y rechaza lotes duplicados sin importar parcialmente — Aprobada

082. registro y carga Excel de Administrador: creación, validaciones, edición y estado — Aprobada

083. registro y carga Excel de Coordinador: creación, validaciones, edición y estado — Aprobada

084. registro y carga Excel de Docente: creación, validaciones, edición y estado — Aprobada

085. registro y carga Excel de Padre o apoderado: creación, validaciones, edición y estado — Aprobada

086. registro y carga Excel de Vigilante: creación, validaciones, edición y estado — Aprobada

087. registro de estudiante: edición, rechazo de duplicados, estado y eliminación aislada — Aprobada

088. las evidencias rechazan PDF con acciones o JavaScript embebido — Aprobada

089. la política de contenido no autoriza scripts de CDN — Aprobada

090. los textos ya no usan tamaños inferiores a 0.70rem — Aprobada

091. el acceso usa una imagen optimizada y publica el aviso de privacidad — Aprobada

092. el catálogo contiene seis semestres para los cuatro programas — Aprobada

093. las unidades se consultan únicamente por programa y semestre — Aprobada

094. el panel y las boletas comparten el mismo alcance docente — Aprobada

095. la asistencia aplica periodo de corrección y rechaza clases vacías — Aprobada

096. las salidas solo ofrecen estudiantes matriculados en la clase elegida — Aprobada

097. los reportes docentes validan fechas, curso, grupo, semestre y estado — Aprobada

098. todas las clases tienen un docente autorizado y matrículas del mismo programa — Aprobada

099. la asistencia almacenada no contiene duplicados y respeta el alcance de clase — Aprobada

100. buscar estudiantes no elimina matrículas seleccionadas de la misma clase — Aprobada

101. la búsqueda de vínculos encuentra nombres con y sin tilde sin cambiar las selecciones — Aprobada

102. el foco de la barra lateral contrasta con los colores de fondo declarados — Aprobada

# Evidencias individuales por página

## Administrador · carga-excel.html

Ruta: /pages/administrador/carga-excel.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Importación Excel | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · configuracion.html

Ruta: /pages/administrador/configuracion.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Seguridad | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · cuenta.html

Ruta: /pages/administrador/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Mi cuenta | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · estudiantes.html

Ruta: /pages/administrador/estudiantes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Estudiantes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · personal.html

Ruta: /pages/administrador/personal.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Personal académico | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · programas.html

Ruta: /pages/administrador/programas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Programas | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · reportes.html

Ruta: /pages/administrador/reportes.html

Resultado de carga: Requiere revisión

Título: SIGA | Administrador · Reportes | Ancho en móvil: 564 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · resumen.html

Ruta: /pages/administrador/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Dashboard | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · vigilantes.html

Ruta: /pages/administrador/vigilantes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Vigilantes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Administrador · vinculos.html

Ruta: /pages/administrador/vinculos.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Administrador · Vínculos familiares | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · clases.html

Ruta: /pages/coordinador/clases.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Asignar cursos y docentes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · cuenta.html

Ruta: /pages/coordinador/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · estudiantes.html

Ruta: /pages/coordinador/estudiantes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Estudiantes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · horarios.html

Ruta: /pages/coordinador/horarios.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Horarios docentes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · justificaciones.html

Ruta: /pages/coordinador/justificaciones.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Justificaciones | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · permanencia.html

Ruta: /pages/coordinador/permanencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Permanencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · permisos.html

Ruta: /pages/coordinador/permisos.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Permisos | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · reportes.html

Ruta: /pages/coordinador/reportes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Reportes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · resumen.html

Ruta: /pages/coordinador/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Dashboard | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Coordinador · seguridad.html

Ruta: /pages/coordinador/seguridad.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Coordinador · Seguridad | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · asistencia.html

Ruta: /pages/docente/asistencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Asistencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · boletas.html

Ruta: /pages/docente/boletas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Boletas de salida | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · cuenta.html

Ruta: /pages/docente/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · estudiantes.html

Ruta: /pages/docente/estudiantes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Mis estudiantes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · horario.html

Ruta: /pages/docente/horario.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Mi horario | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · reportes.html

Ruta: /pages/docente/reportes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Reportes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Docente · resumen.html

Ruta: /pages/docente/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Docente · Inicio | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · avisos.html

Ruta: /pages/estudiante/avisos.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Avisos | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · cuenta.html

Ruta: /pages/estudiante/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Cuenta y sesión | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · justificaciones.html

Ruta: /pages/estudiante/justificaciones.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Justificaciones | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · mi-asistencia.html

Ruta: /pages/estudiante/mi-asistencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Mi asistencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · mis-boletas.html

Ruta: /pages/estudiante/mis-boletas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Mis boletas | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · mis-clases.html

Ruta: /pages/estudiante/mis-clases.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Mi horario | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · perfil.html

Ruta: /pages/estudiante/perfil.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · qr-salida.html

Ruta: /pages/estudiante/qr-salida.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Mis códigos QR | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · resumen.html

Ruta: /pages/estudiante/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Inicio | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · solicitar-salida.html

Ruta: /pages/estudiante/solicitar-salida.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Solicitar salida | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Estudiante · tutoria.html

Ruta: /pages/estudiante/tutoria.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Estudiante · Tutoría | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · asistencia.html

Ruta: /pages/padre/asistencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Asistencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · avisos.html

Ruta: /pages/padre/avisos.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Avisos | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · boletas.html

Ruta: /pages/padre/boletas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Boletas de salida | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · cuenta.html

Ruta: /pages/padre/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · hijos.html

Ruta: /pages/padre/hijos.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Mis hijos | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · justificaciones.html

Ruta: /pages/padre/justificaciones.html

Resultado de carga: Requiere revisión

Título: SIGA | Padre o apoderado · Justificaciones | Ancho en móvil: 413 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · qr-salida.html

Ruta: /pages/padre/qr-salida.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · QR de salida | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · resumen.html

Ruta: /pages/padre/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Inicio | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · reuniones.html

Ruta: /pages/padre/reuniones.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Reuniones | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Padre o apoderado · seguimiento.html

Ruta: /pages/padre/seguimiento.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Padre o apoderado · Seguimiento | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · alertas.html

Ruta: /pages/tutor/alertas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Alertas | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · asistencia.html

Ruta: /pages/tutor/asistencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Asistencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · comunicacion.html

Ruta: /pages/tutor/comunicacion.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Comunicación | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · cuenta.html

Ruta: /pages/tutor/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · estudiantes.html

Ruta: /pages/tutor/estudiantes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Mis estudiantes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · incidencias.html

Ruta: /pages/tutor/incidencias.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Permanencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · justificaciones.html

Ruta: /pages/tutor/justificaciones.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Justificaciones | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · permanencia.html

Ruta: /pages/tutor/permanencia.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Permanencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · reportes.html

Ruta: /pages/tutor/reportes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Reportes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · resumen.html

Ruta: /pages/tutor/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Inicio | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · reuniones.html

Ruta: /pages/tutor/reuniones.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Comunicación | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Tutoría del docente · seguimiento.html

Ruta: /pages/tutor/seguimiento.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Tutor · Permanencia | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · accesos.html

Ruta: /pages/vigilante/accesos.html

Resultado de carga: Requiere revisión

Título: SIGA | Vigilante · Entradas y salidas | Ancho en móvil: 720 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · alertas.html

Ruta: /pages/vigilante/alertas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Alertas | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · consulta.html

Ruta: /pages/vigilante/consulta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Consulta mínima | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · cuenta.html

Ruta: /pages/vigilante/cuenta.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Mi perfil | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · historial.html

Ruta: /pages/vigilante/historial.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Historial | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · incidencias.html

Ruta: /pages/vigilante/incidencias.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Incidencias | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · reportes.html

Ruta: /pages/vigilante/reportes.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Reportes | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · resumen.html

Ruta: /pages/vigilante/resumen.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Inicio | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · salidas.html

Ruta: /pages/vigilante/salidas.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Boletas autorizadas | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.

## Vigilante · validar-qr.html

Ruta: /pages/vigilante/validar-qr.html

Resultado de carga: Aprobada

Título: SIGA | Vigilante · Validar salida | Ancho en móvil: 375 / 375 px

Captura de escritorio con datos ficticios. La medición móvil se realizó por separado.